УТВЕРЖДАЮ

                                                      Заведующий МБДОУ «Детский сад

№15 «Малыш» города Алатыря

Чувашской Республики

\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А. Степанова

                                                                                         \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  2020г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**(«дорожная карта»)**

**по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

**в МБДОУ «Детский сад №15 «Малыш» города Алатыря Чувашской Республики**

**на 2020-2023 годы**

1. **Общее описание**

 План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в МБДОУ «Детский сад №15 «Малыш» города Алатыря Чувашской Республики  на 2020-2023 годы разработан в соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности».

Основное место во всех вышеперечисленных документах занимает проблема реабилитации инвалидов и детей-инвалидов в целях создания для них равных возможностей в различных сферах их жизнедеятельности.

Количество инвалидов в общей численности населения является интегральным показателем здоровья населения, условий жизни, быта, среды существования и по существу зависит от экологических, социально-экономических, медицинских, демографических причин.

1. **Цели «дорожной карты»**

Реализация плана мероприятий «дорожной карты»  позволит:

-  адаптировать  объекты транспортной инфраструктуры для инвалидов и других МГН;

- обустроить системы информации в ДОУ, путем приобретения специальных стендов и звуковых маяков для установки во всех зонах учреждения;

-  создать в ДОУ безбарьерную среду, позволяющую обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов, инвалидов в общество (установка поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху и др.);

- внедрить адаптивную физическую культуру, использующую комплекс эффективных средств физической реабилитации и реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по средствам введения ставки инструктора по адаптивной физической культуре.

1. **Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»**

 - развитие инфраструктуры в ДОУ для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН;

- развитие инфраструктуры ДОУ для обеспечения жизнедеятельности детей-инвалидов и укрепления здоровья воспитанников ДОУ;

- развитие инфраструктуры ДОУ для обеспечения жизнедеятельности детей нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи;

- развитие инфраструктуры в ДОУ для обеспечения доступности предоставляемых услуг для детей инвалидов и других МГН.

**4. Перечень мероприятий «дорожной карты»,**

**реализуемых для достижения запланированных значений показателей**

**доступности для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственные исполнители, соисполнители** | **Срок реализации** | **Ожидаемый результат** |
| **1** | Инструктирование или обучение работников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере дошкольного воспитания и образования. | Администрация | 2020-2023 | Развитие инфраструктуры в ДОУ для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов |
| **2** | Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, слуха, опорно – двигательного аппарата | Администрация | 2020-2023 | Развитие инфраструктуры в ДОУ для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов |
| **3** | Предоставление инвалидам образования по адаптированным  образовательным программам дошкольного образования. | Администрация | 2020-2023 | Развитие инфраструктуры в ДОУ для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов |
| **4** | Оснащение оборудованием и техническими средствами по адаптации объекта. | Администрация | 2020-2023 | Развитие инфраструктуры в ДОУ для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов |
| **5** | Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов тактильной (рельефных дорожек),  звуковой и зрительной информации. | Администрация | 2020-2023 | Развитие инфраструктуры в ДОУ для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов |
| **6** | Ремонт путей передвижения и зон целевого назначения здания по адаптации объекта. | Администрация | 2020-2023 | Развитие инфраструктуры в ДОУ для обеспечения доступности предоставляемых услуг для инвалидов |