Приложение 2 к приказу № 14 от01.03.2021

**Дорожная карта**

**первоочередных мероприятий по созданию и функционированию**

**Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» в МБОУ «Богатыревская СОШ».**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименованиямероприятия | Срок | Ответственные |
| 1 | Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической (далее - Центр образования) «Точка Роста»:  Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования:   * издание п риказа о создании Центра образования: * утверждение Положения о деятельности Центра образования «Точка Роста»; * назначение руководителя Центра; * утверждениепланамероприятийпосозданиюи открытию Центра образования; | Январь | Директор школы, заместитель директорапо УВР |
| 2 | Формирование и реализация медиа плана по информационному сопровождению создания Центра образования «Точка Роста» | В течение реализации проекта | Директор, заместитель директорапо  УВР |
| 3 | Организовать ремонтные работы помещений для  Центра «Точка Роста» в соответствии с фирменным дизайн-проектом. | Июль -август | Директор, завхоз |
| 4 | Согласование перечня оборудования Центра. | Март-апрель | Директор |
| 5 | Повышение квалификации педагогов по новым технологиям преподавания предметных областей  «Биология»,«Химия»,«Физика». | Май-август | Директор, заместитель директорапо  УВР |
| 6 | Осуществление строительно-монтажных работ и  Косметических ремонтов, приведение площадок Центров в соответствии с бренд буком | Июль-август | Директор, завхоз |
| 7 | Закупка, доставка и наладка оборудования | Июль-август | Директор |
| 8 | Торжественное открытиеЦентра «Точка Роста» | 01 сентября | Директор |