**Приложение 2**

к приказу директора

МБОУ «Кудеихинская СОШ»

№87б от 27.06.2022 г.

**П Л А Н**

**мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию**

**Центраобразования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» при МБОУ «КудеихинскаяСОШ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименованиемероприятия** | **Результат**  | **Сроки выполнения** |
|  | Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:1.1.Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:1.1.1. Издание приказа о создании Центра:- утверждение **Положения** о деятельности Центра;- назначение **руководителя** Центра;- утверждение плана первоочередных мероприятий **(дорожной карты)** по созданию и функционированию Центра;- утверждение **медиаплана** по информационному сопровождению создания Центра;- разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра. | Приказ директора школы осоздании центра всоответствии сметодическимирекомендациями | Июнь |
|  | Создание баннера «Точка роста» на сайте школы. | Страничка на сайте | Июнь |
|  | Согласование дизайн-проектаЦентра «Точка роста» школы с Министерством образования Чувашской Республики. | Локальные сметы на проведение ремонтных работ | Апрель - май |
|  | Согласование проекта зонирования Центра школы с Министерством образования Чувашской Республики. | Апрель - май |
|  | Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология», «Технология»:1. формирование **штатного расписания**Центра;2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации наонлайн платформе. | Свидетельство оповышении квалификацииПриказ директора школы об утверждении штатного расписания | Апрель– сентябрьИюньАпрель – сентябрь |
|  | Участие в семинарах-совещанияхпо вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра. | Приказ директора школы о направлении в командировку | По плану  |
|  | Закупка, доставка и наладка оборудования | Государственные(муниципальные)контракты на поставкуоборудования | Май – Август  |
|  | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра. | Информация на сайте школы | Август  |
|  | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра. | Приказ директора школы о зачислении учащихся | Сентябрь  |
|  | Открытие Центра в единый день открытия. | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь |
|  | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты. | Отчет директора школы | Еженедельно |