План мероприятий

по реализации «Доступная среда»

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №11 имени Героя Советского

Союза В. Ф. Ветвинского» города Алатыря Чувашской Республики

| Реконструкция архитектурной среды ОУ |
| --- |
| № п/п | Запланированные | Выполненные | Примечание |
|  | Дверные проемы при входе в здание расширить | Июль 2022г. | выполнено |
|  | Оборудовать зоны переодевания учащихся – инвалидов в гардеробе | Декабрь 2022г. | выполнено |
|  | Вдоль коридора сделать поручни на 1, 2 этаже | Февраль 2022г. | Выполнено |
|  | По оси движения разместить световые маяки | 2023-2024г | Выполнено |
|  | На полу и на стенах зоны риска выделить ярким цветом | 2022г. | Выполнено |
| Оборудование помещений |
|  | Реконструировать кабинет психолога с выделением сенсорной комнаты | 2023-2024г. |  |
|  | В школьных туалетах оборудовать не менее одной специализированной туалетной кабинки для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата | 2023-2024г |  |
| Специальное коррекционное и реабилитационное оборудование |
|  | Приобретение специального коррекционного оборудования | 2023-2024г |  |
| Документация |
| Нормативно-правовые акты, регламентирующие организацию интегрированного обучения детей с ОВЗ в образовательном учреждении |
|  | Внесение изменений в штатное расписание (в случае необходимости) | По мере необходимости |  |
| Организационное обеспечение |
|  | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников | Постоянно |  |
| Информационное сопровождение |
|  | Освещение хода реализации Программы в средствах массовой информации | постоянно |  |
|  | Проведение собраний с родительской общественностью | По плану школы |  |

Директор МБОУ «СОШ №11» 	С.И. Михалева

г. Алатыря Чувашской Республики